Do zadania nr 1                                                                                     Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa nr ……………….
z dnia ………. 2017 r.

zawarta pomiędzy

Gminą Koneck, zwaną dalej "Zamawiającym"   reprezentowaną  przez:                                 Ryszarda  Borowskiego                           - Wójta Gminy Koneck

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy    - Marioli Rynickiej,

a

………………………………

zwanym  dalej "Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym                  zał. nr 1 do umowy realizacja zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Konecku na Przedszkole Publiczne – Zadanie 1.

- Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:

- opis techniczny przedmiotu zamówienia

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

- ofertę Wykonawcy z załącznikami,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§2

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca robót jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie                               z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją robót. Zamawiający sporządza protokoły  z ustaleń.

- używać materiały i urządzenia do wykonania zadania:

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo

- oznakowane znakiem budowlanym,

- fabrycznie nowe w I gatunku.

- utrzymywać miejsca wykonywanych robót w stanie wolnym od przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już na bieżąco potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce wykonywanych remontów wraz                  z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie oraz przez dostępem osób trzecich,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy                         o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

- naprawiać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę,

- przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca winien wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbioru i badania,

- zgłaszać na piśmie gotowość do odbioru wykonanych robót i uczestniczyć w ich odbiorze,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.

- Obowiązki Zamawiającego:

- zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy,

- odbioru robót określonych w niniejszej umowie i zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

§3

TERMINY REALIZCJI

- Umowa obowiązuje strony od dnia jej podpisania do 15 grudnia 2017 r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§4

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie:…………………….. netto, plus należny podatek VAT ……………………… zł.  Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi : ……………….., słownie: ………………………………………………….

2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta :  ,………………………………………………………………..

3.	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową za całkowicie zakończone roboty ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji   i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego  przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje                  w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady.

§5

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

- W związku z tym, iż prace będą wykonywane w czynnych obiektach użyteczności publicznej, Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym przy udziale administratora obiektu:

- godziny realizacji robót szczególnie uciążliwych dla użytkowników Zespołu Szkół                 w Konecku od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz w sobotę od godz. 7.00 do 15.00 pod nadzorem wyznaczonego pracownika,

- pozostałe prace wykonywać w godzinach funkcjonowania obiektu tj. od godz. 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,

- systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót, tj. usuwanie gruzu                          i innych materiałów z rozbiórki,

- prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić administratora obiektu o zamiarze przestąpienia do prac.

- Każda zmiana wcześniej ustalonej technologii wykonania robót – z inicjatywy Wykonawcy, wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu fakt zakończenia prac celem dokonania odbioru.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisany przez uczestników odbioru.

- W wyznaczonym dniu odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty potrzebne do odbioru, tj. protokołu badań, certyfikaty i pomiary umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót. Brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru robót.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot zleconych robót lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie.

§ 7

POWYKONAWCY

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy                  z podwykonawcami:

- ……………………………………… w zakresie: …………………………………….

- ……………………………………… w zakresie: …………………………………….

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Do zawarcia przez Wykonawcą umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda  Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuję się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie 2.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy                                  o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia                            w przypadkach:

- niepełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust.                                4 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                       o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zwartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa                    w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Przepisy ust. 3-9 stosuję się do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 7a

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy i podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,                         w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy                  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy               w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców                       i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 8

Klauzula społeczna

- Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp.

- Obowiązek o którym mowa w § 8 ust 1, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz – 
w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36 b Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt a umowy.

- W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany do:

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia:

- roboty elektryczne – 1 osoba,

- roboty wodno kanalizacyjne – 2 osoby

- roboty budowlane – 3 osoby.

- jeżeli czynności, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt a) umowy wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz podwykonawcy, a także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełnienia przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w § 8 ust 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 6 pracowników o specjalności wskazanej w SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 5 dni od zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na umowę o pracę.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie pracowników Wykonawcy o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem wykonującym czynności przy realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby oraz przedłożenia aktualnego wykazu osób wykonujących przedmiot zamówienia.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zleconego zadania w wysokości 1,0 % wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych                        w okresie gwarancji – w wysokości 1 % wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego w karcie remontu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                              w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 8 ust. 2, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wysokości 1 000 zł od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę,

Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, Zamawiający stosować będzie następujące sankcje wobec Wykonawcy:

- W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości                      1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100);

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązywania się z obowiązku wskazanego                        w § 8 ust. 5 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                       o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki,

- za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 i 6                        w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 7 pkt 2 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 7 ust. 4 Zamawiający informuje                        o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej w wys. 1 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umowy brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, tj. ………………. zł, słownie: …………………………………………………………………… zł i ……/100.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ………………

- Strony ustalają:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ………….. zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  za należycie wykonane,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ………….. zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń ważne jest pod warunkiem obowiązywania gwarancji lub poręczeń przez cały okres związania tą umową.

§ 11

WARUNKI GWARANCJI

- Na roboty objęte niniejszą umową Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni dla zrealizowanych robót lub innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez strony. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy również usuwania wad z tytułu rękojmi.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

§ 12

NADZÓR NAD PRACAMI

- Nadzór nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Pan  ………………………………………………, którego Zamawiający powołuje na koordynatora zadania.

- Przedstawicielem wykonawcy przy pracach remontowych będzie Pan ……………………………, który w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowę, przedłoży:

- listę pracowników uczestniczących w realizacji umowy. Lista ta powinna zawierać podpisy tych osób, potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywania robót na terenie Zespołu Szkół;

- oświadczenie w zakresie postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia                w okresie ubezpieczenia.

- Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie od tego, czy wyrządzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania lub/i w wskutek wyrządzenia czynu niedozwolonego.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania zleconych prac ponad 3 dni robocze,

- Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu zlecenia co najmniej 7 dni roboczych,

- Wykonawca nie przyjął zlecenia,

- gdy w trakcie trwania Umowy Wykonawca nie będzie dysponował deklarowanym potencjałem ludzkim,

- stwierdzi fakt wykonywania prac przez niezgłoszonych podwykonawców, fakt ten zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych o których mowa w § 10 umowy.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć                  w terminie do 30 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji robót.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

§ 15

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Siedziny Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące ustawy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

§ 17

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:

- zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby kwalifikacji i doświadczenia jak określone w SIWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców).

- zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.               W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,

- zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy:

- w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego

- z przyczyn niezależnych od stron.

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, nie mógł prowadzić robót związanych z przedmiotem zamówienia i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Czas, o który wydłużony zostanie umowny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy od czasu, przez który Wykonawca nie mógł prowadzić robót związanych z realizacją zamówienia.

- w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.

- W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiany danych teleadresowych.

- Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 18

FORMA UMOWY

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 3 – Kosztorys Wykonawcy.

- Załącznik nr 4 – Formularz oferty.

WYKONAWCA:                        					  ZAMAWIAJĄCY: